ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КОМАНДНОГО ПРОЄКТУ

з навчальної дисципліни «Програмна інженерія. Частина 1»

# 1. Призначення командного проєкту

Командний проєкт є практичною частиною навчальної дисципліни. Протягом семестру команда розробляє програмний продукт і проходить основні етапи програмної інженерії: аналізцу проблеми, формування вимог, моделювання, проєктування, реалізацію, тестування, забезпечення якості, автоматизацію перевірок, журналювання та базову перевірку безпеки.

Результатом проєкту має бути працездатний настільний застосунок, реалізований із використанням погоджених технологій платформи .NET, а також репозиторій і документація, що підтверджують процес командної розробки.

# 2. Команда та індивідуальна відповідальність

Команда складається з 3–5 студентів.

На першому етапі команда визначає відповідальність учасників за окремі напрями роботи.

Розподіл відповідальності не означає, що студент працює лише над однією частиною проєкту: кожен учасник повинен розуміти загальну структуру та основні технічні рішення.

Кожен студент повинен мати підтверджений індивідуальний внесок.

Кожен учасник бере участь у плануванні, обговоренні технічних рішень, перегляді коду та перевірці результатів.

Під час індивідуального захисту студент повинен пояснити власний внесок і рішення, за які відповідав.

# 3. Організація командної роботи

Команда використовує спільний репозиторій GitHub.

Для планування використовується GitHub Projects або інший погоджений засіб.

Кожна суттєва функціональна можливість або технічне завдання має бути відображене в переліку завдань.

Робота над суттєвими змінами виконується в окремих гілках.

Зміни до основної гілки вносяться через запити на включення змін.

Перед включенням суттєві зміни перевіряє щонайменше один інший учасник команди.

Репозиторій і перелік завдань повинні регулярно оновлюватися.

Історія комітів, гілок, запитів на включення змін і виконаних завдань повинна дозволяти оцінити індивідуальний внесок.

# 4. Технологічні вимоги

Мова програмування — C#.

Платформа — .NET.

Тип застосунку — настільний застосунок.

Графічний інтерфейс — Windows Forms або WPF відповідно до визначеного викладачем напряму.

Для WPF використовується XAML.

Для роботи з даними застосовуються погоджені технології платформи .NET, зокрема ADO.NET.

За потреби використовується реляційна база даних.

Git і GitHub використовуються для контролю версій та організації командної роботи.

Для перевірки якості використовуються автоматизовані тести.

Для автоматизації збирання та запуску тестів використовується GitHub Actions або інший погоджений засіб.

# 5. Обов’язкові матеріали в репозиторії

README з описом проєкту, його призначенням, складом команди, використаними технологіями та інструкцією запуску.

Опис проблеми та цільових користувачів.

Функціональні та нефункціональні вимоги.

Історії користувача та критерії приймання для основної функціональності.

Необхідні UML-діаграми та моделі.

Опис архітектури та ключових технічних рішень.

Модель даних або діаграма сутностей і зв’язків.

Опис підходу до тестування.

Конфігурація автоматизованого збирання та тестування.

Актуальна інструкція зі збирання та запуску програмного продукту.

# 6. Етапи виконання проєкту та контрольні результати

| Етап | Що виконує команда | Що має бути результатом | Форма представлення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формування команди та вибір теми | • сформувати команду та визначити відповідальність; • обрати проблему й визначити -+цільових користувачів; • сформулювати мету та основні можливості продукту; • створити репозиторій і початковий перелік завдань. | Картка проєкту: • назва; • склад команди та відповідальність учасників; • проблема; • цільові користувачі; • мета; • короткий опис основних можливостей. Також: посилання на репозиторій і початковий перелік завдань. | Коротке представлення картки проєкту та перевірка репозиторію. |
| 2. Аналіз і документування вимог | • визначити заінтересовані сторони; • сформувати функціональні та нефункціональні вимоги; • описати історії користувача та критерії приймання; • пріоритизувати завдання. • зробити аналіз конкурентів, створити MVP | Документ вимог: • заінтересовані сторони; • функціональні вимоги; • нефункціональні вимоги; • історії користувача; • критерії приймання. Окремо: пріоритизований перелік завдань. | Документ у репозиторії + демонстрація структури переліку завдань. |
| 3. Моделювання та проєктування | • створити необхідні UML-діаграми; • описати основні сценарії; • спроєктувати користувацький інтерфейс; • визначити взаємодію між інтерфейсом, логікою та даними. | Комплект моделей проєкту: • UML-діаграми, необхідні для пояснення системи; • опис основних сценаріїв; • макети або початковий проєкт інтерфейсу; • схема основних потоків взаємодії. | Коротка презентація моделей і проєкту інтерфейсу. |
| 4. Проєктування архітектури та даних | • обрати архітектурний підхід; • визначити структуру рішення; • розподілити відповідальність між компонентами; • спроєктувати модель даних; • обґрунтувати ключові рішення. | Документ архітектури: • архітектурний підхід; • структура рішення; • основні компоненти та їх відповідальність; • схема взаємодії компонентів; • модель даних; • обґрунтування ключових рішень. | Представлення архітектурної схеми та моделі даних. |
| 5. Створення початкової структури проєкту | • створити рішення на платформі .NET; • налаштувати структуру та залежності; • створити початковий настільний інтерфейс; • налаштувати роботу з даними; • створити мінімальний працездатний результат. | Початкова працездатна версія: • рішення збирається і запускається; • визначена структура проєкту; • створений початковий інтерфейс; • налаштована робота з даними; • реалізована мінімальна наскрізна функціональність. | Демонстрація працездатної версії та перевірка структури репозиторію. |
| 6. Ітеративна реалізація функціональності | • реалізовувати функціональність відповідно до переліку завдань; • працювати в окремих гілках; • проводити тестування та перегляд коду; • регулярно демонструвати проміжний результат. | Проміжна версія продукту з реалізованою запланованою функціональністю. У репозиторії: виконані завдання, гілки, запити на включення змін і результати перегляду коду. | Демонстрація реалізованої функціональності + короткий звіт: що виконано, що залишилося, які є проблеми. |
| 7. Тестування та забезпечення якості | • визначити стратегію тестування; • створити модульні тести; • за потреби створити інтеграційні тести; • перевірити крайові ситуації; • виконати рефакторинг проблемних ділянок. | Матеріали з тестування: • коротка стратегія тестування; • автоматизовані модульні тести; • інтеграційні тести за потреби; • приклади перевірки крайових ситуацій; • приклади виконаного рефакторингу. | Демонстрація запуску тестів і короткий огляд результатів. |
| 8. Неперервна інтеграція | • налаштувати автоматизоване збирання; • налаштувати автоматичний запуск тестів; • за можливості додати автоматизовані перевірки якості. | Налаштований процес неперервної інтеграції в репозиторії, який: • автоматично збирає проєкт; • запускає тести; • за наявності — виконує додаткові перевірки якості. | Демонстрація успішного автоматизованого запуску. |
| 9. Журналювання, обробка помилок і безпека | • реалізувати доцільне журналювання; • забезпечити обробку виключних ситуацій; • перевірити вхідні дані; • не зберігати секретні дані у відкритому коді; • провести базову перевірку безпеки. | У програмному продукті: • реалізоване журналювання; • передбачена обробка основних помилкових ситуацій; • перевіряються вхідні дані. Окремо: короткий перелік перевірених ризиків і виконаних заходів. | Демонстрація прикладів журналів, обробки помилок і результатів перевірки безпеки. |
| 10. Завершення та захист | • виправити критичні помилки; • провести фінальне тестування; • оновити документацію; • підготувати демонстрацію; • підготуватися до індивідуального захисту. | Фінальна версія проєкту: • працездатний програмний продукт; • актуальний репозиторій; • завершена документація; • інструкція запуску; • результати фінального тестування; • презентація та матеріали для демонстрації. | Фінальна презентація і демонстрація продукту + індивідуальний захист кожного учасника. |

# 7. Вимоги до якості програмного коду

Код повинен мати зрозумілу структуру та логічний розподіл відповідальності.

Не допускається необґрунтоване дублювання коду.

Слід уникати надмірної складності та непотрібних залежностей.

Для суттєвих змін мають застосовуватися правила командного перегляду коду.

Проблемні ділянки коду повинні аналізуватися та за потреби рефакторитися.

Автоматизовані тести мають перевіряти критичну програмну логіку.

# 8. Використання засобів штучного інтелекту

Засоби штучного інтелекту дозволяється використовувати для:

аналізу та уточнення вимог;

пошуку й порівняння технічних та архітектурних рішень;

генерації, пояснення та рефакторингу програмного коду;

пошуку причин помилок;

створення та аналізу тестів;

підготовки та перевірки документації.

При використанні таких засобів діють такі правила:

Студент або команда відповідає за всі результати, включені до проєкту.

Результати, отримані від засобів штучного інтелекту, повинні перевірятися перед використанням.

Студент повинен розуміти програмний код і технічні рішення, які представляє як частину проєкту.

Код, створений за допомогою засобів штучного інтелекту, не звільняється від тестування та перегляду.

Під час захисту студент повинен самостійно пояснити використані рішення.

За вимогою викладача команда повинна пояснити, для яких завдань використовувалися засоби штучного інтелекту та як перевірявся результат.

# 9. Презентація та захист

Проблема та цільові користувачі.

Мета та основні можливості програмного продукту.

Основні вимоги.

Архітектура та ключові технічні рішення.

Використані технології.

Демонстрація основної функціональності.

Підхід до тестування та результати перевірок.

Автоматизація збирання та тестування.

Приклади журналювання й обробки помилок.

Використання засобів штучного інтелекту, якщо воно суттєво вплинуло на результат.

Індивідуальний внесок кожного учасника.

# 10. Оцінювання індивідуального внеску

Оцінювання командного проєкту поєднує оцінку загального результату команди та індивідуального внеску студента. Оцінки учасників однієї команди можуть відрізнятися.

Індивідуальний внесок підтверджується історією роботи в репозиторії та засобі планування.

Враховується внесок у вимоги, моделювання, архітектуру, реалізацію, тестування, документацію та перегляд коду.

Кількість написаних рядків коду не є основним критерієм оцінювання.

Фактичний внесок перевіряється також під час індивідуального захисту.